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ส่วนที่  1

บทนำ
1.1 บทนำ  ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540   บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง    ตามเจตนารมย์ของประชาชน     การกำหนดนโยบายการเมืองการปกครองการบริหารบุคลากร  การเงินการคลัง  และมีหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง     จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต       และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งจะนำมากำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ     โดยมีหลักความคิดภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ    และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน                 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน   มีดังนี้
   1. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ถูกต้องในอนาคต
   2. เพื่อพิจารณาจุดที่เหมาะสมระหว่าง  จุดมุ่งหมาย    สภาพการณ์ปัจจุบัน  สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร  รวมทั้งผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาหรือที่คาดหวังในอนาคต      
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดภารกิจหลัก   ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา แนวทางการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ และแผนสามปีให้เหมาะสม ชัดเจน และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง                



  4. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบทิศทาง หรือกรอบการบริหารงานขององค์กรว่าจะปฏิบัติงานไปในแนวทางใด

     5. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ      ในการบริหารบ้านเมืองและตำบล
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งจะต้องดำเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอน  โดยวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาข้อมูล และในเชิงพื้นที่จะวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  ประกอบด้วย  8 ขั้นตอน
1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์การพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและ    

และกำหนดประเด็นในการพัฒนา
3.    การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
4.    การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.    การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
6.    การกำหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางพัฒนาท้องถิ่น
7.    กำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8.    การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4   ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน   เป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตของท้องถิ่น  โดย
1.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เนื่องจากการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้มีสายตาที่กว้างไกล        
2.  กำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแนวทางโดยอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3.  ทำให้ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนในการวางแผนที่ขาดการประสานงาน 
สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการจัดระเบียบองค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่
4. เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ  เข้ามาในองค์กร  เนื่องจากผลของการวางแผนยึดถือและ
ยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร     จึงทำให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน
5. ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ กำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ต้องกำหนด 
ถึงสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
                  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น
ผนวก   จ.                                                                                                      ผป.1

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
       1.1  การคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
      1.2  จัดสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ ระบบประปาชนบทให้มีเพียงพอ
      1.3  จัดสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึง    การวางผังเมืองและควบคุมอาคารให้เป็นระเบียบ
	16
4
10
	19.27
4.8
12.04
	9,545,000.-
1,300,000.-
5,470,000.-
	0
0
0
	อบต.
อบต.
อบต.

	รวม
	30
	36.11
	      28,852,000.-
	0
	

	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
       2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนและองค์กรในชุมชน
       2.2 งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อย โอกาส
       2.3 ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
       2.4 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
       2.5 ส่งเสริมการสาธารณสุข รักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
	4
4
2
9
5
	4.8
4.8

2.4
10.8
6.02
	3,380,000.-
2,800,000.-

240,000.-

7,762,250.-

379,000.-
	0

0

0

0

0
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

	รวม
	24
	28.82
	14,561,250.-
	0
	

	3.     ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย
        3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
        3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
        3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	3
2
1
2

	3.6
2.4
1.1

2.4
	65,000.-
120,000.-
10,000.-
70,000.-

	0

0

0

0
	อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

	รวม
	8
	9.5
	265,000.-
	0
	

	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครอง
องค์กร
       4.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ   อบต. เปาะเส้ง
       4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร    อบต. เปาะเส้ง
       4.3 ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
	4
4
2
	4.8
4.8
2.4
	665,000.-
700,000.-
230,000.-
	0

0

0
	อบต.
อบต.
อบต.

	รวม
	10
	12
	1,595,000.-
	0
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
      5.1 การคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      5.2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในชุมชน
      5.3  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
	2
2
1
	2.4
2.4

1.1
	13,000.-

10,000.-

10,000.-
	0

0

0
	อบต.
อบต.
อบต.

	รวม
	5
	5.9
	33,000.-
	0
	

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	7.22
	5,000.-
	0
	อบต.

	รวม
	6
	7.22
	850,000.-
	0
	

	รวมทั้งสิ้น
	110
	99.55
	46,156,250.-
	0
	


ผนวก   ฉ.                                                                                                      ผป.2

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้มีถนน / สะพานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอตามความต้องการประชาชน
2. เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี
4. เพื่อจัดการให้บริการสาธารณูปการด้านต่างๆ
แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
2. ด้านจัดสาธารณูปโภค แหล่งน้ำ ระบบประปาชนบทให้มีเพียงพอ
3. ด้านจัดสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึง    การวางผังเมืองและควบคุมอาคารให้เป็นระเบียบ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2552
องค์การบริหารส่วนตำบล  เปาะเส้ง 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
      1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.

3.

4.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หรือลาดยาง
 ก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ที่ 1

 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
 ก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ที่ 2
	ถนนกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว    1,200  เมตร
กว้าง  4.00  เมตร
ยาว  1,300  เมตร
ถนนกว้าง 3.00  เมตร  
ยาว    1,100  เมตร
กว้าง   6.00  เมตร
ยาว      2.5   เมต
	1,260,000.-
(อบต.)

3,380,000
(อบต.)

2,145,000.-
(อบต.)

5,700,000.-
(อบต.)


	หมู่1
เปาะเส้ง
หมู่4
เปาะเส้ง
หมู่ 3
บ.เนียง
หมู่ 4
บ.เนียง

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
6.
1.
2.
3.


	  ก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่  1
1.6 ก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่  2
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน รพช. และ
คสล.  หมู่ ที่1 - 4
ปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุก. หมู่ 2
 ก่อสร้างถนนโดยถมหินคลุก
  หมู่ที  3


	กว้าง    4.00 เมตร
ยาว     1,000 เมตร
กว้าง    4.00 เมตร
ยาว     700 เมตร
จำนวน  4   หมู่บ้าน
กว้าง    4.00 เมตร
ยาว     500  เมตร
กว้าง  3.00  เมตร
ยาว    300  เมตร


	1,050,000.-
(อบต.)
1,820,000.-
(อบต.)

2,000,000.-
(อบต.)

400,000.-
(อบต.)

170,000.-
(อบต.)

  
	หมู่ 1
บ.เปาะ   เส้ง
หมู่ 2
บ.จืองา
หมู่ 1-4
ต เปาะเส้ง
หมู่ 2
เปาะเส้ง
หมู่ 3
บ.กูแบปาแย

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.


	โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง
บุกเบิกถนนดินลูกรัง  หมู่  1 
บุกเบิกถนนดินลูกรัง  หมู่  2
บุกเบิกถนนดินลูกรัง  หมู่  3

	กว้าง 5.00  เมตร
ยาว 1,200  เมตร
กว้าง 4.00  เมตร
ยาว    200  เมตร
กว้าง  4.00  เมตร
ยาว    4,000  เมตร

	1,248,000.-
(อบต.)

240,000.-
(อบต.)

170,000.-
(อบต.)


	หมู่  1
บ.เปาะเส้ง
หมู่ 2
บ.จืองา
หมู่ 3
บ.กูแบ      ปาแย

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.
4.
	การแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด  2  ช่อง   หมู่ 2, 3,4
โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำและคูระบายน้ำพร้อมฝาครอบ  หมู่ที่  3
โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ
หมู่ที่  4
โครงการก่อสร้างคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง  หมู่ที่   3  
	ขนาด  1.80  × 1.80  ม.
ยาว      8.00    เมตร

กว้าง  1.00  เมตร
ยาว  200  เมตร
สูง    1.00  เมตร
กว้าง  3.00  เมตร
ยาว   700   เมตร
จำนวน   1  แห่ง
	2,970,000.-
(อบต.)

320,000.-
(อบต.)

224,000.-
(อบต.)
1,500,000.-
(อบต.)

	ตำบล
เปาะเส้ง
หมู่ 3
บ.กูแบ      ปาแย
หมู่ที่  4
หมู่ที่  3
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
1.2  แนวทางการพัฒนา  ด้านการจัดสาธารณูปโภค  แหล่งน้ำ  ระบบประปาชนบท  ให้มีเพียงพอ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.

3.

4.


	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 หมู่ที่  1 – 4
ขยายไฟฟ้าในเขตกูโบร์ 
 ตำบลเปาะเส้ง
เปลี่ยนและติดตั้งท่อประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่  1- 4
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง

	จำนวน  4   แห่ง
จำนวน  4  แห่ง
จำนวน  4  แห่ง
จำนวน  2  แห่ง

	600,000.-
(อบต.)

500,000.-
(อบต.)
20,000.-
(อบต.)
70,000.-
(อบต.)

	หมู่ที่  1-4
หมู่ที่  1-4
หมู่ที่  1-4
ตำบล
เปาะเส้ง

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
                 1.3 แนวทางการพัฒนาการจัดสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.

4.
5.


	โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้ามัสยิดโครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้ามัสยิด
 หมู่ที่  1-4
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่  1-4

โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่มัสยิด
หมู่ที่  1-4
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่สอนคัมภีร์  อัลกรุอาน  หมู่ที่   3  
โครงการปรับปรุงสถานที่สอนคัมภีร์ – อัลกรุอาน  หมู่ที่  2

	กว้าง 4.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร
สูง 12.00 เมตร
กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 3.00 เมตร

จำนวน 4  แห่ง
กว้าง  4  เมตร
ยาว     10   เมตร
	200,000.-
(อบต.)
800,000.-
(อบต.)
300,000.-
(อบต.)
80,000.-
(อบต.)
30,000.-
(อบต.)

	หมู่ 1 – 4
หมู่ 1 – 4
หมู่ 1 – 4
หมู่ 1 – 4
หมู่ที่  2


	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
7.

8.

9.

10.
	โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าที่ทำการ  อบต.
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ  อบต.  เปาะเส้ง
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการติดตั้งโดมหลังคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเปาะเส้ง
โครงการจัดซื้อโพเดียม
	จำนวน  1  ป้าย
บริเวณที่ทำการ  อบตงเปาะเส้ง
กว้าง  2.75  เมตร
 สูง  3.00 เมตร
ยาว  4.00  เมตร
สูง   6.00  เมตร
จำนวน   2  ชุด
	50,000.-
(อบต.)
800,000.-
(อบต.)
60,000.-
(อบต.)
375,000.-
(อบต.)
100,000.-
(อบต.)

	อบต
.เปาะเส้ง
  หมู่ 1 – 4
ศพด. ตำบลเปาะเส้ง
ศพด. ตำบลเปาะเส้ง
อบต.เปาะเส้ง


	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยดียิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง
4. เพื่อส่งเสริมการสงเคราะห์สวัสดิการสังคมและการนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนและองค์กรในชุมชน
                    
2.  งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  และผู้ด้อย โอกาส
                               3.  ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                   
          4.  ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
                               5.  ส่งเสริมการสาธารณสุข รักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2552
องค์การบริหารส่วนตำบล  เปาะเส้ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนและองค์กรในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

4.

	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
ขนาด  6,000  ลิตร
โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อการเกษตรหมู่ที่  1-4
	จำนวน  1 โครงการ
จำนวน  4  กลุ่ม
(80  คน)
จำนวน  1  คัน
จำนวน   1   แห่ง
(ต่อปี)

	30,000.-
(อบต.)

300,000.-

(อบต.)
3,000,000.-
(อบต.)
50,000.-
(อบต.)


	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.เปาะเส้ง
ตำบลเปาะเส้ง
อบต.เปาะเส้ง
ตำบลเปาะเส้ง

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2. 
3.
4.


	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์
สงเคราะห์และช่วยเหลือ  เด็กกำพร้า  สตรี  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่หมู่ที่  1-  4
โครงการฝึกอบรมเรื่องคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานนอกสถานที่

	จำนวน   250  คน
(ต่อปี)
จำนวน  1  ครั้ง
กว้าง  4.00  เมตร
ยาว   6.00   เมตร
จำนวน  1  โครงการ

	1,800,000.-
(ต่อปี)
100,000.-
400,000.-
(ต่อปี)

-
500,000.-
(ต่อปี)


	หมู่  1 - 4
หมู่ 1-4
หมู่ 1-4
หมู่ 1-4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติดระดับตำบล
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1-4

	จำนวน  3  ครั้ง
(ต่อปี)

จำนวน 4 หมู่บ้าน
(ต่อปี)


	200,000.-
(อบต.)
40,000
(อบต.)

	ต.เปาะเส้ง
ต.เปาะเส้ง

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

4.

5.


	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) และอาหารกลางวันให้ศูนย์เด็กเล็กมัสยิด
โครงการอาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา  ในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง
จัดจัดซื้อ  โทรทัศน์  พร้อม  VCD เพื่อการศึกษา 
 ขนาด  21  นิ้ว 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง
	จำนวน   70  คน
จำนวน  1 ครั้ง

จำนวน  4  เครื่อง
จำนวน  4  แห่ง
จำนวน  1  ครั้ง

	82,250.-
(อบต.)

5,050,000.-
(อบต.)
40,000.-
(อบต.)
30,000.-
(อบต.)
50,000.-

(อบต.)


	ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
1,600  คน
(อบต.)
อบต.เปาะเส้ง
(อบต.)
จำนวน  4  แห่ง
จำนวน  1  ครั้ง


	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
7.
8.
9.

	โครงการก่อสร้างห้องละหมาดบริเวณโรงเรียนประถมในพื้นที่
  ต.เปาะเส้ง
โครงการจัดซื้อ  โต๊ะ - เก้าอี้ให้กับโรงเรียนตาดีกา  
โครงการจัดซื้อชุดสนามเด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนตาดีกา  และโรงเรียนประถม
สนับสนุนวัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	กว้าง  5.80  เมตร
ยาว    10.00  เมตร
สูง   3.00   เมตร

ในพื้นที่  
ต.เปาะเส้ง
ในพื้นที่ ต.เปาะเส้ง
จำนวน  1  โครงการ

	1,500,000.-
(อบต.)

200,000.-
(อบต.)

800,000.-
(อบต.)
10,000.-
(อบต.)


	หมู่ 1-4
หมู่ 1-4
หมู่ 1-4
หมู่  1-4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสาธารณสุข รักษาพยาบาล การป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.

4.

5.


	อุดหนุนโครงการเฝ้าระวัง
ทันตสุขภาพในเด็กปฐมศึกษาให้กับสถานีอนามัยเปาะเส้ง
อุดหนุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการบูรณาการสุขภาพจิตป้องกันเอดส์และยาเสพติด
โครงการห่วงใยดวงตาแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ
	จำนวน  1  โครงการ
(ต่อปี)

จำนวน  1  โครงการ
(ต่อปี)

จำนวน 1  โครงการ
(ต่อปี)
จำนวน  1  โครงการ
(ต่อปี)

จำนวน  1  โครงการ
(ต่อปี)


	29,000.-
(อบต.)
23,000.-

(อบต.)

17,000.-
(อบต.)
300,000.-
(อบต.)

10,000.-
(อบต.)

	หมู่ 1 – 4
หมู่ 1-4
หมู่1-4
หมู่ 1-4
หมู่ 1-4
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนัปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผนวก   ฉ.                                                                                                      ผป.2
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย)
 3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
  
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าใจในการพัฒนาตำบล
2. เพื่อจัดการป้องกันและเตรียมความพร้อมของประชาชนจากสาธารณภัย
3. เพื่อให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสงบในชุมชนตนเอง
4. เพื่อให้ตำบลเปาะเส้งปลอดยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
              
 2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 3.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  
4.   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2552
องค์การบริหารส่วนตำบล  เปาะเส้ง
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและองค์กรในชุมชน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน  และผู้นำท้องถิ่น
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐตามอำนาจหน้าที่  (การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.)

	จำนวน  1 ครั้ง
จำนวน  1 ครั้ง
จำนวน  1 ครั้ง

	10,000.-
20,000.-
    35,000.-

	หมู่ 1-4
หมู่1-4
หมู่ 1-4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
การป้องกัน  สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานทีมกู้ภัย  หมู่ที่  1-4

	จำนวน 1 โครงการ
(ต่อปี)
พื้นที่ ต.เปาะเส้ง

	40,000.-
(อบต.)

80,000.-
(อบต.)


	หมู่ 1-4
หมู่1-4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	 โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	จำนวน  1 ครั้ง
(ต่อปี)

	10,000.-
(อบต.)


	อบต.

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน / สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.4 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.


	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามอำนาจหน้าที่
	จำนวน  1  ครั้ง
(อบต.)
ตามวาระโอกาส

	50,000.-
(ต่อปี)

20,000.-

	หมู่ 1-4
หมู่ 1-4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                ผนวก   ฉ  



  

    ผป.2

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครององค์กร)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครององค์กร
  
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
                         
1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
         
2.  เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การส่วนตำบลเปาะเส้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ  อบต. เปาะเส้ง
                  
2.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  อบต. เปาะเส้ง
                  
3.  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2552
องค์การบริหารส่วนตำบล  เปาะเส้ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครององค์กร
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.เปาะเส้ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.
3.

4.

	การฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร, สมาชิก  อบต.และพนักงาน/ลูกจ้าง  ของ  อบต.
 โครงการจัดสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง  ของ  อบต.
โครงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
โครงการจัดส่งพนักงานและสมาชิกสภาฯเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นที่จัดให้
	จำนวน  1  ครั้ง
(ต่อปี)
จำนวน  1 ครั้ง
(ต่อปี)
จำนวน  1  ครั้ง
พนักงานและสมาชิกสภาฯ
	500,000.-
(อบต.)

60,000.-
(ต่อปี)
5,000.-
(ต่อปี)
100,000.-
(ต่อปี)


	อบต
.เปาะเส้ง
อบต.
เปาะเส้ง
อบต.
เปาะเส้ง
อบต.
เปาะเส้ง

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครององค์กร
4.2แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร อบต.เปาะเส้ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

4.

	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์(Notbook)พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(เครื่องปริ๊น)
โครงการจัดซื้อชุดกล้องสำรวจ
โครงการจัดซื้อชุดกล้องถ่าย  VDO

โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน-ป้ายชื่อซอยในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1-4


	จำนวน  4  เครื่อง
(ต่อปี)
จำนวน  1  ชุด
จำนวน  1 ชุด
จำนวน  20  ป้าย

	240,000.-
(ต่อปี)

200,000.-
(ต่อปี)

200,000.-
(ต่อปี)
60,000.-
(อบต.)


	อบต.

เปาะเส้ง
อบต.
เปาะเส้ง
อบต.
เปาะเส้ง
ต.เปาะเส้ง

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมืองการปกครององค์กร
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	จัดเวทีประชารคมเพื่อการพัฒนา
โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล   พร้อมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

	จำนวน  2  ครั้ง
จำนวน  10  เครื่อง

	30,000.-
(อบต.)

200,000.-
(อบต.)


	อบต.
เปาะเส้ง
อบต.
เปาะเส้ง

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       ผนวก   ฉ.                                                                                                      ผป.2

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์


1.   เพื่อรักษาดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
2.    เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
แนวทางการพัฒนา
1.    การคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในชุมชน
3.    การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2552
องค์การบริหารส่วนตำบล  เปาะเส้ง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.1  แนวทางการพัฒนา การคุ้มครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกต้นไม้โตเร็ว
	จำนวน  1 ครั้ง
(ต่อปี)
ตามวาระ  และโอกาส
(2  ครั้ง)

	3,000.-
(ต่อปี)

10,000.-

	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง
หมู่ 1 – 4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการฝึกอบรมการจัดการเรื่องมลพิษเบื้อง
 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย

	จำนวน  1  ครั้ง
(20 คน)
จำนวน  1 ครั้ง
(20 คน)

	5,000.-
(อบต.)

5,000.-
(อบต.)


	หมู่ 1 – 4
หมู่ 1 – 4

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.3 แนวทางการพัฒนา  การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	การดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

	จำนวน  1 ครั้ง

	   10,000.-
	หมู่ 1-4
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ผนวก   ฉ.                                                                                                      ผป.2

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1.  เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2552
องค์การบริหารส่วนตำบล  เปาะเส้ง
  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา    และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

3.
4.
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่างๆทางศาสนา(เช่น  งานเมาลิด ,งานอาซูรอ, ทำบุญเดือนสิบ,  วันสงกรานต์  เป็นต้น)
สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคในเดือน รอมฏอน
โครงการสนับสนุนประเพณีเข้าสุนัตหมู่ในตำบลเปาะเส้ง
โครงการจัดซื้อมิมบัร(แท่นอ่านคุตบะห์)ในมัสยิด

	ตามวาระและโอกาส
(ต่อปี)
จำนวน 1 ครั้ง
(ต่อปี)
จำนวน 1 ครั้ง
(ต่อปี)
จำนวน 1 ครั้ง


	200,000.-
(อบต.)
30,000.-
(อบต.)
100,000.-
(อบต.)
400,000.-

(อบต.)
	หมู่ 1 – 4
หมู่ 1 – 4
หมู่ 1 – 4
หมู่  1-4 
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
6.
	โครงการฝึกอบรมผู้นำศาสนา  และเยาวชนเรื่องจริยธรรม  และคุณธรรมนอกพื้นที่  (ดะวะห์  นอกพื้นที่)
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐตามอำนาจหน้าที่  เช่น  งานสมโภชน์งานหลักเมือง  เป็นต้น
	จำนวน 1 โครงการ
(ต่อปี)
ตามวาระและโอกาส

	100,000.-
(อบต.)
20,000.-
(อบต.)

	หมู่ 1 – 4
อบต. 
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
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