### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

### เรื่อง  จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  จำนวน   5   โครงการ  โดยวิธีพิเศษ

-----------------------------------------------------------

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง    มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง         โดยวิธีพิเศษ     จำนวน   5  โครงการ   ดังนี้

1.  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์    ขนาดกว้าง    5.00    เมตร    ยาว     9.00    เมตร   สูง  3.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน   1  ป้าย   (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่   4   ตำบลเปาะเส้ง    อำเภอเมือง    จังหวัดยะลา   ราคากลางในการก่อสร้าง     285,000.-  บาท

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   60  วัน

2.  โครงการปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุก    บ้านกูแบปาแย –  บ่อทราย    ขนาดกว้าง   4.00   เมตร   ยาว  200   เมตร  ความหนา   0.15  เมตร   พร้อมป้ายโครงการ   1   ป้าย  (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)    ณ     หมู่ที่   3    ตำบลเปาะเส้ง    อำเภอเมือง    จังหวัดยะลา      ราคากลางในการก่อสร้าง

150,000.-   บาท   กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   25  วัน

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     บ้านกูแบปาแย  –  บ้านกูแบจือเนาะ     ขนาดกว้าง   4.00  เมตร    ยาว    300    เมตร     หนา   0.15   เมตร    พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน   1   ป้าย  (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)ณ  หมู่ที่   3   ตำบลเปาะเส้ง     อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา   ราคากลางในการก่อสร้าง   760,000.-   บาท     กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   45  วัน

4.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (ที่ทำการ อบต.)   ขนาดยาว   47.00  เมตร     สูง    1.50    เมตร     พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน  1   ป้าย    (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)   ณ     องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง     หมู่ที่    1   ตำบลเปาะเส้ง    อำเภอเมือง     จังหวัดยะลา    ราคากลางในการก่อสร้าง   300,000.- บาท    กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   75   วัน

5.  โครงการก่อสร้างป้อมยามพร้อมแผงกั้นบริเวณที่ทำการ  อบต. เปาะเส้ง  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  3.00  เมตร  สูง  2.40   เมตร  พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน  1   ป้าย   (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)   ณ     องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง     หมู่ที่    1  ตำบลเปาะเส้ง     อำเภอเมือง     จังหวัดยะลา   ราคากลางในการก่อสร้าง   115,000.- บาท    กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   45   วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่วิธีพิเศษจ้างดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองวิธีพิเศษ

-  2  -

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศโดยวิธีพิเศษหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

- ผู้เสนอราคารายใด  เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว จะเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างมิได้   หากภายหลังตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดำเนินการบอกเลิกสัญญาทันที

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  20  กุมภาพันธ์    2552  ให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน   โดยถือว่าผู้เสนอราคาและรายการได้รับทราบสภาพพื้นที่งาน  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาการทำงานจะมาอ้างให้พื้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ไม่ได้

กำหนดยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์   2552   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเมือง ยะลา  โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. – 11.00 น.  หากเลยเวลากำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ทางคณะกรรมการจะไม่รับใบเสนอราคานั้น โดยเด็ดขาด และคณะกรรกมารจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกันเวลา         ตั้งแต่เวลา  11.20 น.  เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการพิจารณา  ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเมือง ยะลา ให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารโดยวิธีพิเศษ โดยโครงการที่ 1,2,4,5  ราคาชุดละ  300.-  บาท , โครงการที่   3   ราคาชุดละ  500.-   บาท  ได้ที่ ส่วนการคลัง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ระหว่างวันที่  10- 23  กุมภาพันธ์  2552  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0-7325-3448  ในเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่  10   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2552

(ลงชื่อ)
    	                                   ( นายมะดอเลาะ  สาและ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ที่  ยล  75202/ 041                                                                         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ถนนบ้านเนียง – กือยา  อ.เมือง  ยล  95000

11   กุมภาพันธ์  2552

### เรื่อง    เชิญผู้ประกอบอาชีพมาเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

เรียน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  โครงการก่อสร้าง   จำนวน   5  โครงการ    ดังนี้

1.   โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง   5.00   เมตร  ยาว  9.00  เมตร       สูง    3.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด) ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่    4   ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ราคากลางในการก่อสร้าง   285,000.-  บาท  กำหนดระยะเวลา  ดำเนินการ   60  วัน
 		2.  โครงการปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุก    บ้านกูแบปาแย –  บ่อทราย    ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  ความหนา   0.15  เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่  3   ตำบลเปาะเส้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ราคากลางในการก่อสร้าง  150,000.-   บาท   กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   25  วัน
   		3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     บ้านกูแบปาแย  –  บ้านกูแบจือเนาะ     ขนาดกว้าง   4.00  เมตร ยาว  300  เมตร   หนา  0.15   เมตร   พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1 ป้าย  (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่  3  ตำบลเปาะเส้ง   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ราคากลางในการก่อสร้าง    760,000.-   บาท     กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   45  วัน

4.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (ที่ทำการ อบต.)   ขนาดยาว  47.00  เมตร  สูง  1.50  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1   ป้าย  (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)   ณ     องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง     หมู่ที่    1   ตำบลเปาะเส้ง    อำเภอเมือง     จังหวัดยะลา    ราคากลางในการก่อสร้าง   300,000.- บาท    กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   75   วัน

5.  โครงการก่อสร้างป้อมยามพร้อมแผงกั้นบริเวณที่ทำการ  อบต. เปาะเส้ง  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  3.00  เมตร  สูง  2.40   เมตร  เมตร พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน  1   ป้าย   (ตามแบบแปลนที่  อบต. กำหนด)   ณ     องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง     หมู่ที่    1  ตำบลเปาะเส้ง     อำเภอเมือง     จังหวัดยะลา   ราคากลางในการก่อสร้าง   115,000.- บาท    กำหนดระยะเวลาดำเนินการ   45   วัน

/โดยมีรายละเอียด.....

-2-

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1.  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างดังนี้

1.1.  โครงการที่ 1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน...60....วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า ...120....วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

1.2.  โครงการที่ 2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน...25....วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า....50....วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

1.3.  โครงการที่   ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน...45....วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า....90....วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

1.4.  โครงการที่ 4  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน...75...วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า...150.....วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

1.5.  โครงการที่  5  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายใน...45...วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า....90.....วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

2.  ต้องใช้แบบใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ

3.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมใบเสนอราคา  ดังนี้

3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ห้าง , ร้าน  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2  หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคาแทน

3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

ฉะนั้น  หากสนใจเข้าร่วมเสนอราคาสามารถสอบถามรายละเอียดและซื้อเอกสารวิธีพิเศษ  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง  งานพัสดุ  ส่วนงานคลัง   ได้ระหว่างวันที่    11 - 24    กุมภาพันธ์  2551  ในวันเวลาราชการและกำหนดยื่นซอง    ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเมือง ยะลา ในวันที่   25   กุมภาพันธ์   2552   โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. – 11.00 น.  หากเลยเวลากำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ทางคณะกรรมการจะไม่รับใบเสนอราคานั้น โดยเด็ดขาด  และคณะ -

/ คณะกรรมการ........

-3-

กรรมการจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกันเวลา   ตั้งแต่เวลา  11.10 น.  เป็นต้นไป  จนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะดอเลาะ   สาและ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ส่วนการคลัง

โทร/โทรสาร 0-7322-9370